### мониторинг и контроль рисков

процесс непрерывного отслеживания статуса идентифицированных рисков, определение остаточных и идентификация новых рисков, обеспечение выполнения плана управления рисками и оценка эффективности предпринимаемых действий.

### организация и средства управления проектами

# разновидности матричной структуры:

1. слабая матрица - координатор проекта отвечает за координацию задач по проекту, но имеет ограниченную власть.

2. сбалансированная матрица - менеджер проекта координирует все работы и разделяет ответственность за достижение цели с руководителями функциональных подразделений.

3. жесткая матрица - менеджер проекта обладает максимальными полномочиями, но и несет полную ответственность за выполнение задач проекта.

международные и национальные стандарты в области управления проектами

# предметы стандартизации в управлении проектами:

1. объекты

↓

- глоссарии (словари)

- процессы

- методы

↓

стандарты

2. то, что трудно описать объектами

↓

профессиональные квалификационные стандарты (требования к деятельности специалистов по управлению проектами).

↓

квалификационные требования

3. организация

↓

- модели обеспечения качества

- уровень зрелости организации

↓

стандарты качества

# компоненты профессиональной состоятельности специалистов по управлению проектами и их нормирование посредством стандартов

- используются квалификационные стандарты.

- используются стандарты на глоссарий, процессы, медтоды, средства.

______

Converted on 15.12.2006, 13:09 using TeXconvert script v2.0 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/